MOLDURIZE

Estudo Completo de Produto SaaS

Plataforma Web de Otimizacao de Corte de EPS
Nesting 2D + Geracao CNC + Gestao de Estoque

Preparado para: Jhon (MOLDURIZE)
Abril 2026
Documento Confidencial

# Sumario

1.  Sumario Executivo

2.  Analise do Sistema Atual (MOLDURIZE Desktop)

3.  Analise de Mercado e Concorrencia no Brasil

4.  Modelo de Negocio: Planos de Assinatura SaaS

5.  Arquitetura Tecnica Recomendada

6.  Roadmap de Execucao em Fases

7.  Equipe Necessaria e Custos Estimados

8.  Estrategia de Go-to-Market

9.  Stack de Growth e Operacao

10.  Riscos e Mitigacoes

11.  Proximos 7 Dias: Checklist Tatico

12.  Anexos: Wireframes, Pricing Page e E-mail de Prospeccao

# 1. Sumario Executivo

Visao do Produto

MOLDURIZE e uma plataforma SaaS vertical para a industria de corte de Poliestireno Expandido (EPS/Isopor), que transforma o processo manual e desperdicador de planejamento de corte em um fluxo digital otimizado por algoritmos de Nesting 2D e geracao automatica de codigo CNC (G-Code). O sistema atual ja funciona como aplicacao desktop em Python com motor matematico comprovado (>90% de eficiencia de aproveitamento). A proposta e migrar essa inteligencia para a web, acessivel de qualquer lugar, com modelo de assinatura mensal.

Proposta de Valor Unica

1) Reducao media de 15-30% no desperdicio de EPS comparado ao corte manual ou planilhas; 2) Geracao automatica de G-Code para CNC de fio quente, eliminando programacao manual; 3) Gestao inteligente de retalhos/sobras que retroalimenta o sistema; 4) Assistente de IA integrado para suporte de engenharia em tempo real; 5) Acesso web sem instalacao, multi-dispositivo, dados sincronizados na nuvem.

Mercado-Alvo

Industrias de corte de EPS no Brasil: fabricantes de molduras decorativas, embalagens industriais, blocos para construcao civil (lajes e paredes), cenografia, maquetes arquitetonicas, isolamento termico e acustico. Estimativa de +2.000 empresas ativas no Brasil que operam CNC de fio quente ou mesas de corte, desde microempresas ate grupos industriais. Expansao secundaria para outros materiais cortados por CNC (espumas, borrachas, tecidos com nesting 2D).

Tamanho da Oportunidade

O mercado brasileiro de EPS movimenta cerca de R$ 3,5 bilhoes/ano (ABRAPEX). Se apenas 5% das empresas adotarem uma solucao SaaS de otimizacao a R$ 197/mes medio, isso representa um TAM de ~R$ 2,4 milhoes/ano em MRR potencial. Com penetracao gradual de 2-5% nos primeiros 24 meses, o objetivo e atingir R$ 50-120K de MRR.

# 2. Analise do Sistema Atual (MOLDURIZE Desktop)

Arquitetura Atual

O MOLDURIZE e uma aplicacao desktop em Python (3.10+) com interface grafica em customtkinter, persistencia em SQLite e motor de nesting baseado na biblioteca rectpack (algoritmo MaxRectsBl + BFF). A arquitetura segue MVC simplificado com separacao clara entre core (logica de negocio) e UI.

Componentes Principais

| Modulo | Funcao | Detalhes Tecnicos |
| --- | --- | --- |
| engine.py | Motor hibrido de Nesting 2D | rectpack (MaxRectsBl/BFF) para pecas retangulares, TrueShapeEngine para pecas irregulares via Shapely. Chunking para 50k+ pecas. Eficiencia >90%. |
| gcode_generator.py | Gerador de G-Code CNC | Algoritmo Serpentine Toolpath para 4 eixos (X,Y,Z,A). Fillet nos cantos. Compativel Mach3/PlanetCNC/DevFoam. Exporta .nc. |
| db_manager.py | Gestao de estoque SQLite | Singleton thread-safe com WAL. CRUD de retalhos com validacao dimensional (max 20m). Status: disponivel/descartado. |
| true_shape.py | Nesting euclidiano | NFP (No-Fit-Polygon) para formas irregulares importadas de DXF via ezdxf. Collision check via Shapely. |
| processor.py | Leitor de geometrias | Importacao de arquivos DXF, conversao para ecossistema Shapely. |
| gemini_client.py | Assistente de IA | Integracao com Groq e Google Gemini para assistente de engenharia via chat. |

Interface Grafica (UI)

Cinco abas em customtkinter: (1) Nesting Tab com CAD interativo em Tkinter Canvas nativo, suportando pan, zoom, grid milimetrico e inspecao CNC em hover; (2) G-Code Tab com parametrizacao de feed rate, safe clearances e preview de toolpath serpentine; (3) Estoque Tab com explorador de retalhos dinamico; (4) Assistente Tab com chat de IA; (5) Export Tab para CSV/PDF. Design system 'Brutalismo Industrial' com tema dark naval (azul profundo + dourado).

Fluxo do Usuario Atual

1. Usuario configura chapas e pecas no Nesting Tab -> 2. Motor calcula layout otimizado -> 3. CAD renderiza preview interativo -> 4. Retalhos sao salvos automaticamente no banco -> 5. Usuario avanca para G-Code Tab -> 6. Toolpaths sao gerados e auditados visualmente -> 7. Exporta arquivo .nc para CNC.

Pontos Fortes Identificados

Motor matematico robusto com >90% de eficiencia comprovada

Chunking inteligente que suporta 50.000+ pecas sem degradacao

Geracao de G-Code nativa para CNC de fio quente (diferencial raro)

Gestao de retalhos integrada com retroalimentacao automatica

Assistente de IA para suporte tecnico em tempo real

Algoritmos Serpentine com fillet parametrizavel (qualidade industrial)

Gaps para Versao Web/SaaS

Interface desktop-only (customtkinter) - sem acesso remoto ou mobile

SQLite local - sem multi-tenancy, sincronizacao ou backup na nuvem

Sem autenticacao, permissoes ou controle de acesso

Sem historico de projetos, versionamento ou colaboracao

Exportacao limitada (CSV/PDF) - sem integracao com ERPs externos

Sem dashboard de metricas de desperdicio ou analytics de uso

Sem sistema de billing, onboarding ou self-service

# 3. Analise de Mercado e Concorrencia no Brasil

Panorama do Mercado de EPS

O Brasil e o 5o maior produtor de EPS do mundo (ABRAPEX), com capacidade instalada de ~300 mil toneladas/ano. O setor emprega ~12.000 pessoas diretamente. Os segmentos de uso incluem: construcao civil (55%), embalagens (30%), e outros (15% - cenografia, maquetes, artesanato industrial). A tendencia de sustentabilidade e reducao de desperdicios esta acelerando a adocao de tecnologias de otimizacao.

Concorrentes e Solucoes Existentes

| Concorrente | Categoria | Descricao | Gap/Fraqueza |
| --- | --- | --- | --- |
| NestFab / Sigmanest | Nesting 2D/3D generico | Software CAD/CAM de grande porte. Preco: US$5k-50k licenca. Nao e SaaS. Foco em metal, nao EPS. | Alto custo, sem foco EPS, sem G-Code fio quente |
| DeepNest (open source) | Nesting 2D online | Open source, nesting SVG. Sem G-Code, sem gestao de estoque, sem foco industrial. | Sem CNC, sem estoque, sem suporte |
| DevFoam / DevWing | CAM para fio quente | Software desktop para CNC de isopor. Licenca ~US$300-800. Sem nesting otimizado. | Sem nesting, sem web, sem estoque |
| Planilhas Excel manuais | Calculo artesanal | Maioria das empresas usa planilhas para calcular cortes. Desperdicios de 20-40%. | Ineficiente, sem otimizacao, sem CNC |
| MOLDURIZE (seu sistema) | Nesting + CNC + Estoque | Unica solucao que combina nesting otimizado + G-Code fio quente + gestao de retalhos + IA. | Desktop-only, sem multi-tenant |

Posicionamento Estrategico do MOLDURIZE SaaS

O MOLDURIZE ocupa um nicho unico: e a unica solucao que combina nesting 2D otimizado + geracao de G-Code para CNC de fio quente + gestao inteligente de retalhos, tudo integrado. Nenhum concorrente oferece esse pacote completo, especialmente como SaaS acessivel. O posicionamento ideal e: 'O ERP de otimizacao de corte que voce acessa de qualquer lugar - reduza seu desperdicio de EPS em ate 30% com inteligencia artificial'.

# 4. Modelo de Negocio: Planos de Assinatura SaaS

Estrategia de Precificacao

O modelo freemium com upgrade natural garante aquisicao organica. O Free funciona como demonstracao permanente que gera leads qualificados. O pricing e posicionado abaixo de licencas CAD/CAM tradicionais (que custam US$1k-50k) mas acima de ferramentas genericas, refletindo o valor vertical especializado.

| Plano | Preco | Features | Publico |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | R$ 0 | 5 nestings/mes, 1 bloco por nesting, sem G-Code, sem estoque, marca d'agua no export | Freelancers, teste |
| Starter | R$ 97/mes | 50 nestings/mes, ate 5 blocos, G-Code basico (1 perfil CNC), 50 retalhos, export PDF/CSV | Micro e pequenas fabricas |
| Pro | R$ 197/mes | Nestings ilimitados, blocos ilimitados, G-Code multi-perfil, estoque completo, IA assistente, API basica, relatorios de desperdicio | Fabricas medias (principal target) |
| Enterprise | R$ 497/mes | Tudo do Pro + multi-usuario (ate 10), SSO, API completa, integracao ERP, suporte prioritario, SLA 99.5%, treinamento | Industrias e grupos |

Projecoes Financeiras (Cenario Conservador - 24 meses)

| Periodo | Usuarios Totais | Distribuicao por Plano | MRR Estimado | MRR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes 3 | 15 | 5 Free / 7 Starter / 3 Pro | R$ 1.270 | R$ 1.270 |
| Mes 6 | 45 | 15 Free / 18 Starter / 10 Pro / 2 Ent | R$ 4.710 | R$ 4.710 |
| Mes 12 | 120 | 40 Free / 40 Starter / 30 Pro / 10 Ent | R$ 14.780 | R$ 14.780 |
| Mes 18 | 250 | 80 Free / 80 Starter / 65 Pro / 25 Ent | R$ 33.080 | R$ 33.080 |
| Mes 24 | 400 | 120 Free / 120 Starter / 110 Pro / 50 Ent | R$ 58.230 | R$ 58.230 |

Metricas-Alvo SaaS

| Metrica | Meta | Observacao |
| --- | --- | --- |
| CAC (Custo Aquisicao) | R$ 80-150 | Via content marketing + ads segmentados |
| LTV (Lifetime Value) | R$ 2.000-4.000 | Churn 5% mensal, ticket medio R$ 170 |
| LTV/CAC | > 10x | Meta saudavel para SaaS B2B vertical |
| Churn mensal | < 5% | Reducao via onboarding e stickiness do estoque |
| Payback | < 45 dias | Conversao rapida free -> starter -> pro |

# 5. Arquitetura Tecnica Recomendada

Stack Tecnologico Principal

| Camada | Tecnologia | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS + shadcn/ui | SSR, performance, SEO, componentes acessiveis |
| Canvas/CAD | HTML5 Canvas via Konva.js ou Pixi.js | Renderizacao do nesting interativo no browser (equivale ao Tkinter Canvas) |
| Backend API | Node.js + tRPC ou FastAPI (Python) | Se manter Python: FastAPI. Se migrar: Node+tRPC. Hibrido: Node front + Python workers |
| Motor de Nesting | Python (rectpack + Shapely) como microservico | Manter o core em Python, expor via API REST ou worker queue |
| Banco de Dados | PostgreSQL (Supabase ou Neon) | Multi-tenant com Row Level Security (RLS). Substitui SQLite. |
| Autenticacao | Clerk ou NextAuth.js | SSO, OAuth, magic links, MFA. Integracao pronta com Next.js |
| Pagamentos | Stripe (internacional) + Pagar.me ou Asaas (Brasil) | Cobranca recorrente, boleto, PIX, cartao. Webhook para provisioning |
| Storage | AWS S3 ou Cloudflare R2 | Armazenamento de arquivos .nc, .dxf, exports |
| Infra/Deploy | Vercel (front) + Railway ou Fly.io (API Python) | Deploy automatico via Git. SSL, CDN, scaling automatico |
| Filas/Workers | BullMQ (Redis) ou Celery | Processamento assincrono de nestings pesados (50k+ pecas) |
| IA/LLM | OpenAI API ou Anthropic Claude | Assistente de engenharia (migrar de Groq/Gemini para API mais estavel) |
| Monitoramento | Sentry (erros) + PostHog (analytics) + Uptime Robot | Observabilidade completa |

Arquitetura Multi-Tenant

Modelo: Banco compartilhado com isolamento por tenant_id (Pool Model). Cada tabela possui coluna tenant_id com Row Level Security (RLS) no PostgreSQL. Vantagens: custo baixo, facil de escalar, backup unificado. Para Enterprise: possibilidade futura de schema-per-tenant se necessario.

Seguranca e LGPD

HTTPS obrigatorio (TLS 1.3) em todas as rotas

Autenticacao JWT com refresh tokens e rate limiting

Criptografia AES-256 para dados sensiveis em repouso

Row Level Security (RLS) no PostgreSQL para isolamento de tenants

Consentimento explicito (opt-in) para coleta de dados conforme LGPD

Politica de retencao: dados deletados em 30 dias apos cancelamento

DPO (Data Protection Officer) designado (pode ser o proprio founder inicialmente)

Termos de uso e politica de privacidade redigidos por advogado

Backups criptografados diarios com retencao de 30 dias

Logs de auditoria para acesso a dados sensiveis

Diagrama de Arquitetura (Textual)

[Browser/PWA] --> [Vercel CDN - Next.js Frontend] --> [API Gateway (tRPC/FastAPI)] --> [PostgreSQL + Redis]
                                                            |
                                                    [Worker Queue (BullMQ)]
                                                            |
                                                    [Python Nesting Engine]
                                                            |
                                                    [S3/R2 Storage (.nc, .dxf)]

# 6. Roadmap de Execucao em Fases

FASE 1 - MVP (Semanas 1-10)

| Periodo | Entrega | Detalhamento |
| --- | --- | --- |
| Semana 1-2 | Setup & Fundacao | Repo monorepo (Turborepo), Next.js + FastAPI scaffold, PostgreSQL schema, autenticacao (Clerk), CI/CD basico, landing page com waitlist |
| Semana 3-4 | Motor de Nesting como API | Portar engine.py para microservico FastAPI, endpoints REST para add_part/generate_layout/calculate_stats, testes unitarios, worker async para nestings pesados |
| Semana 5-6 | Frontend Nesting | Tela de configuracao de chapas e pecas, Canvas interativo (Konva.js) para preview de nesting, responsivo mobile, chamadas API integradas |
| Semana 7-8 | G-Code + Estoque | Portar gcode_generator.py para API, tela de parametrizacao CNC, preview de toolpath no Canvas, CRUD de retalhos com retroalimentacao, export .nc |
| Semana 9-10 | Billing + Polish | Integracao Stripe/Pagar.me, tela de pricing, onboarding wizard, metricas basicas (PostHog), testes E2E, bug fixing, deploy producao |

FASE 2 - V1 Completa (Semanas 11-20)

| Periodo | Entregas |
| --- | --- |
| Semana 11-12 | Dashboard analytics de desperdicio, graficos de eficiencia por projeto/periodo |
| Semana 13-14 | Assistente de IA integrado (migracao Gemini -> Claude/OpenAI API), chat contextual |
| Semana 15-16 | Import DXF (processor.py portado), nesting de formas irregulares (true_shape.py) |
| Semana 17-18 | Multi-usuario Enterprise, permissoes RBAC, convites por e-mail, audit log |
| Semana 19-20 | API publica v1 (REST), webhooks, documentacao Swagger, integracao basica ERP |

FASE 3 - V2 Growth (Semanas 21-36)

App mobile (PWA otimizado ou React Native) para consulta de projetos em chao de fabrica

Marketplace de perfis CNC (templates de maquinas da comunidade)

Nesting 3D experimental (extensao do motor para pecas volumetricas)

Integracao nativa com ERPs brasileiros (TOTVS, Bling, Omie)

Modulo de orcamento automatico (custo de material + tempo CNC + mao de obra)

Relatorios de sustentabilidade (kg de EPS economizado, pegada de carbono)

White-label para distribuidores de EPS oferecerem aos clientes

Programa de parceiros/afiliados com comissao recorrente

# 7. Equipe Necessaria e Custos Estimados

Opcao A: Founder Solo + Freelancers (Recomendada para MVP)

| Funcao | Responsabilidade | Custo | Observacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Jhon (voce) | Product Owner + Backend Python | R$ 0 (equity) | Full-time. Responsavel pelo motor, logica de negocio, decisoes de produto |
| Dev Frontend (freelancer) | Next.js + Canvas | R$ 4-8k/mes | 3-4 meses. Contrato por entrega. Plataformas: Trampos.co, Workana, indicacao |
| Designer UI/UX (freelancer) | Figma, wireframes, design system | R$ 2-4k (projeto) | Contrato unico para design system + 5 telas principais. 2-3 semanas |
| DevOps (freelancer pontual) | Infra, CI/CD, seguranca | R$ 1-2k (pontual) | Setup inicial + revisao mensal. Pode ser feito pelo dev frontend se senior |
| Advogado (LGPD/Termos) | Termos de uso, privacidade | R$ 1.5-3k (unico) | Contrato unico. Essencial antes do lancamento |

Custo Total Estimado - MVP (10 semanas): R$ 15.000 a R$ 30.000

Opcao B: Time Fixo (Para quem busca investimento ou tem capital)

| Funcao | Responsabilidade | Custo Mensal |
| --- | --- | --- |
| CTO/Tech Lead | Arquitetura, code review, infra | R$ 12-18k/mes |
| Dev Full-Stack | Frontend + integracao | R$ 8-14k/mes |
| Dev Python (backend/ML) | Motor nesting, IA, API | R$ 8-14k/mes |
| Designer Product | UX research, UI, prototipacao | R$ 6-10k/mes |
| Growth/Marketing | Aquisicao, conteudo, SEO, ads | R$ 5-8k/mes |
| TOTAL mensal estimado |  | R$ 39-64k/mes |

Custos de Infraestrutura Mensal (estimativa)

| Servico | Uso | Custo |
| --- | --- | --- |
| Vercel (Pro) | Frontend hosting | R$ 100/mes |
| Railway / Fly.io | API Python + workers | R$ 100-250/mes |
| PostgreSQL (Supabase Pro) | Banco de dados | R$ 130/mes |
| Redis (Upstash) | Filas de jobs | R$ 0-50/mes |
| Cloudflare R2 | Storage de arquivos | R$ 0-50/mes |
| Clerk (Pro) | Autenticacao | R$ 0-130/mes |
| Sentry + PostHog | Monitoramento | R$ 0-100/mes |
| Dominio + DNS | moldurize.com.br | R$ 50/ano |
| TOTAL infraestrutura |  | R$ 380-710/mes |

# 8. Estrategia de Go-to-Market

Canais de Aquisicao (por prioridade)

| Canal | Prioridade | Estrategia Detalhada |
| --- | --- | --- |
| 1. LinkedIn + YouTube | Alta | Conteudo tecnico: videos mostrando antes/depois de desperdicio, comparativos Excel vs MOLDURIZE. CEO como thought leader da industria de EPS. Lives com donos de fabrica. |
| 2. SEO + Blog | Alta | Keywords: 'calculo desperdicio EPS', 'otimizacao corte isopor', 'nesting CNC fio quente', 'software corte EPS'. Artigos tecnicos posicionam autoridade. |
| 3. Instagram/Reels | Media | Videos curtos do Canvas de nesting em acao, time-lapses de CNC cortando, resultados de economia. Hashtags: #EPS #CNC #isopor #industria40 |
| 4. Parcerias setoriais | Alta | ABRAPEX, sindicatos de moldureiros, distribuidores de EPS (oferecer como valor agregado), fabricantes de CNC (co-marketing). |
| 5. Google Ads | Media | Campanhas de search para keywords de intencao alta. Budget inicial: R$ 500-1.500/mes. CPC estimado: R$ 1-3 (nicho pouco concorrido). |
| 6. WhatsApp Business | Alta | Lista de broadcast, grupos de nicho. Demos personalizadas via video-call. Suporte humanizado que vira diferencial. |
| 7. Eventos/feiras | Media | FEIPLAR, Concrete Show, feiras regionais de construcao. Stand ou palestra. Custo R$ 2-5k por evento. |

Funil de Conversao

TOPO: Conteudo educativo (blog, YouTube, LinkedIn) -> 1.000 visitas/mes
MEIO: Landing page com demo interativa (nesting ao vivo) -> 10% cadastro free = 100 leads
FUNDO: Onboarding automatizado + follow-up WhatsApp -> 20% conversao = 20 pagantes/mes
RETENCAO: Dashboard de economia, alertas de retalhos, relatorios mensais automaticos

Meta: 20 novos pagantes/mes a partir do mes 6, escalando para 40-50/mes no mes 12.

Estrategia de Lancamento (Launch Plan)

Semana -4: Landing page com waitlist + formulario de 'early access' (meta: 200 inscritos)

Semana -2: Convites beta para 20 fabricas selecionadas (parceiros estrategicos, formadores de opiniao)

Semana 0: Lancamento publico com press release para midia setorial + post LinkedIn viral

Semana +1: Webinar ao vivo 'Como reduzir 30% do desperdicio de EPS com tecnologia'

Semana +2: Case study do beta publicado como artigo + video depoimento

Semana +4: Inicio de Google Ads + retargeting dos visitantes da landing

# 9. Stack de Growth e Operacao

| Funcao | Ferramenta Recomendada | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Landing Page | Framer ou Next.js (mesmo repo) | SEO-friendly, rapida, A/B test facil |
| CRM | HubSpot Free ou Pipedrive | Pipeline de leads, follow-up automatico |
| E-mail Marketing | Resend ou Mailchimp | Sequencias de onboarding, nurturing, reativacao |
| Suporte | Intercom (chat) ou Crisp (free tier) | Chat in-app, base de conhecimento, tickets |
| Analytics Produto | PostHog (open source) ou Mixpanel | Funnels, retention, feature usage |
| Analytics Web | Plausible ou Google Analytics 4 | Trafego, conversao, SEO tracking |
| Billing/Invoicing | Stripe Billing + Asaas (boleto/PIX) | Cobranca recorrente, dunning, notas |
| Social Media | Buffer ou mlabs | Agendamento de posts, analytics de engajamento |
| Video/Conteudo | CapCut + Canva + OBS Studio | Producao de conteudo visual (tudo gratuito) |
| Comunicacao Interna | Notion (wiki) + Discord/Slack | Documentacao, decisoes, comunicacao async |
| Monitoramento SaaS | Baremetrics ou Profitwell | MRR, churn, LTV, cohortes em tempo real |

# 10. Riscos e Mitigacoes

| Risco | Probabilidade | Descricao | Mitigacao |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistencia a adocao digital | Alto | Fabricas de EPS tendem a ser tradicionais, operam com processos manuais ha decadas | Free tier sem friccao, demos presenciais, ROI calculado em R$ na primeira tela, videos de comparacao antes/depois |
| Performance do nesting no browser | Medio | Motor Python pode ser lento para 50k+ pecas via API | Processamento assincrono via worker queue, feedback de progresso real-time (WebSocket), cache de resultados |
| Churn alto nos primeiros meses | Alto | Usuarios podem testar e abandonar se nao perceberem valor rapido | Onboarding guiado em 3 passos, alerta de economia apos primeiro nesting, follow-up humano por WhatsApp |
| Concorrente grande entra no mercado | Baixo | Sigmanest ou Autodesk pode lancar solucao para EPS | First mover advantage, foco nicho, relacionamento proximo com clientes, velocidade de iteracao |
| Seguranca de dados / vazamento | Medio | Dados de producao sao sensiveis para fabricas | RLS, criptografia, pentesting antes do lancamento, certificacao ISO 27001 futura, transparencia na comunicacao |
| Founder solo = bus factor 1 | Alto | Se Jhon adoecer ou desanimar, projeto para | Documentacao excelente desde o dia 1, code reviews com IA, co-founder tecnico como meta para mes 6 |
| Custo de infra escala rapido | Baixo | Se escalar rapido, custos de servidor podem surpreender | Arquitetura serverless, cache agressivo, limites por plano, monitoring de custos com alertas |

# 11. Proximos 7 Dias: Checklist Tatico

Esta secao e o plano de acao imediato. Cada item e executavel em poucas horas. O objetivo e que ao final de 7 dias voce tenha a fundacao pronta para comecar o desenvolvimento.

DIA 1 (Hoje)

Registrar dominio moldurize.com.br (e .com se disponivel) - Registro.br + Namecheap

Criar conta no GitHub (repo privado 'moldurize-saas')

Criar conta Figma (free) para wireframes

Listar 20 fabricas de EPS que voce conhece/pode contatar (clientes beta potenciais)

DIA 2

Criar landing page basica (Framer ou Carrd.co) com: headline, 3 beneficios, formulario de waitlist

Configurar Google Analytics 4 na landing

Postar no LinkedIn pessoal: 'Estou construindo algo para a industria de EPS...' (geracao de interesse)

DIA 3

Setup do monorepo: Turborepo + Next.js (frontend) + FastAPI (backend Python)

Configurar PostgreSQL (Supabase free tier) com schema inicial (users, tenants, projects, parts, blocks, remnants)

Deploy inicial no Vercel (frontend) e Railway (API) - mesmo que vazio

DIA 4

Portar engine.py para funcionar como endpoint FastAPI: POST /api/nesting/generate

Escrever testes automatizados para o motor de nesting (pytest)

Testar end-to-end: frontend chama API -> motor roda -> retorna resultado JSON

DIA 5

Configurar autenticacao (Clerk) com login social (Google) e magic link

Criar tela de signup/login no Next.js

Implementar middleware de tenant isolation na API

DIA 6

Contatar 5 fabricas da lista do Dia 1: mensagem WhatsApp com convite para beta privado

Criar formulario Google Forms para pesquisa rapida: 'Quanto voce perde de EPS por mes? Usa software? Quanto pagaria?'

Iniciar briefing com designer freelancer (Workana/99designs) para design system

DIA 7

Revisao geral: landing live? Repo funcionando? API respondendo? Auth ok?

Ajustar qualquer item pendente dos dias anteriores

Planejar sprints das proximas 2 semanas com Notion ou Linear

Celebrar: voce tem um SaaS em gestacao com fundacao solida!

# 12. Anexos

ANEXO A: Wireframes Textuais das Telas Principais

Tela 1: Dashboard Principal (apos login)

+---------------------------------------------------------------+
| MOLDURIZE                    [Plano: Pro]  [Jhon v]  [?]      |
+---------------------------------------------------------------+
| Economia este mes: R$ 2.340    |  Nestings: 47   |  Efic: 92% |
+---------------------------------------------------------------+
| [+ Novo Projeto]                                               |
|                                                                 |
| Projetos Recentes                          Estoque de Retalhos |
| +---------------------------+   +--------------------------+   |
| | Molduras Lote 042   92.3% |   | 1010x450mm  (disponivel) |   |
| | Embalagens CLI-08   88.1% |   | 800x320mm   (disponivel) |   |
| | Blocos Parede       94.7% |   | 1200x180mm  (reservado)  |   |
| +---------------------------+   +--------------------------+   |
+---------------------------------------------------------------+

Tela 2: Nesting Editor (tela principal de trabalho)

+---------------------------------------------------------------+
| [<- Voltar]  Projeto: Molduras Lote 042         [Salvar] [Exportar] |
+-------------------+-------------------------------------------+
| CONFIGURACAO       |  PREVIEW CAD (Canvas Interativo)         |
| Chapa: 1010x1200  |  +-----------------------------------+   |
| Kerf: 2.0mm       |  |  [||] [||] [||] [||] [||] [||]   |   |
| Pecas:             |  |  [||] [||] [||] [||] [||] [||]   |   |
| 500x40mm (x50)    |  |  [||] [||] [||] [||] [||]        |   |
| [+ Adicionar Peca] |  |  [       RETALHO 1010x180       ]   |
|                    |  +-----------------------------------+   |
| [CALCULAR NESTING] |  Blocos: 3 | Desp: 7.3% | Retalho: sim |
+-------------------+-------------------------------------------+
| [Avancar para G-Code >>]                                      |
+---------------------------------------------------------------+

Tela 3: G-Code Generator

+---------------------------------------------------------------+
| CONFIGURACAO CNC    |  PREVIEW TOOLPATH                       |
| Feed Rate: 800mm/m  |  +-----------------------------------+ |
| Safe X: 10mm        |  |  Serpentine path visualizado       | |
| Fillet: 0.5mm       |  |  com cores: azul=corte, cinza=rap | |
| Perfil: Mach3       |  +-----------------------------------+ |
| [GERAR G-CODE]      |  Distancia: 12.4m | Tempo: 15.5min    |
|                      |  [Baixar .nc]  [Copiar G-Code]        |
+---------------------------------------------------------------+

ANEXO B: Modelo de Pricing Page (texto para landing)

HEADLINE: Pare de desperdicar EPS. Comece a lucrar mais.

SUBHEADLINE: O MOLDURIZE otimiza seus cortes automaticamente e gera G-Code pronto para sua CNC. Reducao media de 25% no desperdicio desde o primeiro uso.

PLANO FREE - R$ 0/mes
- 5 nestings por mes
- 1 bloco por nesting
- Preview visual do corte
- Ideal para testar
[Comecar Gratis]

PLANO STARTER - R$ 97/mes (POPULAR)
- 50 nestings por mes
- Ate 5 blocos por nesting
- Geracao de G-Code basico
- Gestao de 50 retalhos
- Export PDF e CSV
- Suporte por e-mail
[Assinar Starter]

PLANO PRO - R$ 197/mes (RECOMENDADO)
- Nestings ILIMITADOS
- Blocos ilimitados
- G-Code multi-perfil CNC
- Estoque completo de retalhos
- Assistente IA integrado
- Relatorios de desperdicio
- API basica
- Suporte prioritario WhatsApp
[Assinar Pro]

PLANO ENTERPRISE - R$ 497/mes
- Tudo do Pro
- Ate 10 usuarios
- SSO / Active Directory
- API completa + webhooks
- Integracao ERP
- SLA 99.5%
- Gerente de conta dedicado
[Falar com Vendas]

GARANTIA: 14 dias gratis em qualquer plano pago. Cancele quando quiser.
PROVA SOCIAL: 'Reduzimos 28% do desperdicio no primeiro mes' - Fabrica XYZ, SP

ANEXO C: Modelo de E-mail de Prospeccao

ASSUNTO: [Nome], quanto de EPS voce joga fora por mes?

Ola [Nome],

Sou o Jhon, fundador do MOLDURIZE. Trabalho com otimizacao de corte de EPS e percebi que a maioria das fabricas perde entre 15-35% de material por falta de uma ferramenta adequada de nesting.

Estou lancando uma plataforma online que:

- Calcula automaticamente o melhor encaixe das pecas na chapa (nesting 2D otimizado)
- Gera o G-Code pronto para sua CNC de fio quente (Mach3, PlanetCNC, DevFoam)
- Gerencia seus retalhos para reaproveitamento inteligente
- Mostra em tempo real quanto voce esta economizando

Estou selecionando 20 fabricas para acesso antecipado GRATUITO por 60 dias. Sem compromisso, sem cartao de credito.

Posso te mostrar em 15 minutos como funciona? Pode ser por video-call ou WhatsApp.

Abraco,
Jhon
Fundador, MOLDURIZE
[WhatsApp] | [LinkedIn] | moldurize.com.br

PS: Se preferir, responda com 'SIM' e eu mando o link de acesso direto.

ANEXO D: Glossario Tecnico

| Termo | Definicao |
| --- | --- |
| EPS | Poliestireno Expandido (Isopor). Material termoplastico expandido usado em construcao, embalagens e molduras. |
| Nesting 2D | Algoritmo de otimizacao que arranja pecas 2D dentro de uma area (chapa) minimizando desperdicios. |
| G-Code | Linguagem de programacao para maquinas CNC. Comandos como G0 (rapido), G1 (corte linear). |
| CNC Fio Quente | Maquina que corta EPS usando um fio aquecido eletricamente. Opera em 4 eixos (X,Y,Z,A). |
| Kerf | Largura do corte feito pelo fio quente. Tipicamente 1-3mm. Deve ser compensado no nesting. |
| Retalho | Sobra aproveitavel de uma chapa apos o corte. MOLDURIZE armazena e reutiliza automaticamente. |
| MRR | Monthly Recurring Revenue. Receita recorrente mensal - principal metrica de um SaaS. |
| CAC | Customer Acquisition Cost. Custo medio para adquirir um cliente pagante. |
| LTV | Lifetime Value. Receita total esperada de um cliente durante toda sua vida util. |
| Multi-tenant | Arquitetura onde um unico sistema serve multiplos clientes com isolamento de dados. |
| RLS | Row Level Security. Mecanismo do PostgreSQL que garante que cada tenant so ve seus dados. |
| LGPD | Lei Geral de Protecao de Dados. Legislacao brasileira de privacidade de dados pessoais. |

MOLDURIZE

De desktop a SaaS.
De desperdicio a lucro.

Comece hoje.

Este documento foi preparado com analise tecnica completa do codigo-fonte
do sistema MOLDURIZE (engine.py, gcode_generator.py, db_manager.py, true_shape.py)
e representa um plano de acao acionavel para transformacao em produto SaaS.